قرارداد طراحی و توسعه وب‌سایت شرکت شایراد تجارت پارس

ماده 1 — طرفین قرارداد

1-1 کارفرما

شرکت: شایراد تجارت پارس
شماره ثبت: ……………
شناسه ملی: ……………
نماینده: ……………
سمت: ……………
آدرس: تهران، خیابان آفریقا، یزدان‌پناه، پلاک 76
ایمیل: info@shyrad.com

1-2 پیمانکار

نام:  لیلا محمدپورمستی
کد ملی:  
تلفن:  09120260811
ایمیل:  mohamadpor.l@gmail.com
آدرس:

ماده 2 — موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از:

طراحی، توسعه و استقرار دو وب‌سایت مستقل:

- وب‌سایت فارسی (ایران)

- وب‌سایت بین‌المللی (انگلیسی + چندزبانه)

شامل:

- طراحی UI/UX

- توسعه Frontend و Backend

- اتصال به پایگاه داده

- پنل مدیریت

- سئو فنی و استقرار

ماده 3 — مبلغ قرارداد (شفاف و ثابت)

با توجه به توافق طرفین:

💰 مبلغ هر وب‌سایت: 70,000,000 تومان

| مبلغ | فاز |  |
| --- | --- | --- |
| 70,000,000 تومان | وب‌سایت فارسی |  |
| 70,000,000 تومان | وب‌سایت بین‌المللی |  |
| 140,000,000 تومان | جمع کل قرارداد |  |

ماده 4 — نحوه پرداخت

فاز هر سایت:

- 40٪ پیش‌پرداخت (شروع پروژه)

- 40٪ پس از تحویل نسخه قابل تست (Staging)

- 20٪ پس از استقرار نهایی (Go-Live)

ماده 5 — شرح فنی پروژه (Technical Scope)

5-1 تکنولوژی‌ها

- Next.js (App Router)

- React 19

- TypeScript

- Tailwind CSS

- PostgreSQL

- Prisma ORM

- Auth.js (NextAuth v5)

- Zod Validation

5-2 Backend و API

- API داخلی Next.js

- CRUD کامل (مقالات، محصولات، پیام‌ها)

- احراز هویت امن

- مدیریت فایل (S3 یا UploadThing)

5-3 پنل مدیریت

شامل:

- مدیریت مقالات (CRUD)

- مدیریت محصولات/مواد

- مدیریت مشتریان

- پیام‌های تماس

- مشاهده آمار بازدید

- تنظیمات سایت

5-4 دیتابیس

PostgreSQL شامل جداول:

- Users

- BlogPosts

- Industries

- Materials

- Clients

- ContactMessages

- PageVisits

5-5 سئو و بهینه‌سازی

- SEO تکنیکال کامل

- Sitemap.xml

- Robots.txt

- Meta tags داینامیک

- JSON-LD

- OpenGraph

- Google Search Console

- GA4

ماده 6 — تحویل‌ها (Deliverables)

پیمانکار موظف است تحویل دهد:

- سورس کامل پروژه

- دیتابیس طراحی شده

- پنل مدیریت

- نسخه Production

- مستندات اجرا (README)

- آموزش 2 ساعته

ماده 7 — زمان‌بندی

| مدت | فاز |
| --- | --- |
| 2 تا 4 هفته | وب‌سایت فارسی |
| 2 تا 4هفته | وب‌سایت بین‌المللی |

ماده 8 — تعهدات کارفرما

- ارائه محتوا و اطلاعات شرکت

- تأیید طراحی در حداکثر 5 روز کاری

- پرداخت به موقع اقساط

- تأمین هزینه هاست و دامنه

ماده 9 — تعهدات پیمانکار

- تحویل مطابق Scope

- استفاده از کد تمیز و استاندارد

- امنیت داده‌ها

- پشتیبانی 60روز پس از تحویل

- رفع باگ‌های فنی

ماده 10 — مالکیت فکری

پس از تسویه کامل:

- مالکیت کامل کد و طراحی متعلق به کارفرماست

- پیمانکار حق استفاده تجاری بدون اجازه ندارد

ماده 11 — پشتیبانی

- 60 روز پشتیبانی رایگان

- شامل رفع باگ، نه توسعه جدید

- توسعه جدید = قرارداد جداگانه

ماده 12 — تغییرات (Change Request)

هر تغییر خارج از Scope:

- هزینه جداگانه

- توافق کتبی قبل از اجرا

- محاسبه ساعتی یا توافقی

ماده 13 — فسخ قرارداد

در صورت فسخ:

- کارفرما موظف به پرداخت کار انجام‌شده + 20٪ خسارت توقف پروژه

- پیمانکار موظف به تحویل کارهای انجام‌شده

ماده 14 — محرمانگی

- اطلاعات پروژه محرمانه است

- مدت: 2 سال پس از پایان قرارداد

ماده 15 — حل اختلاف

- مذاکره 15 روزه

- در صورت عدم توافق: مراجع قضایی تهران

ماده 16 — فورس ماژور

در شرایط غیرقابل کنترل (قطع اینترنت، جنگ، بلای طبیعی):

- زمان پروژه تمدید می‌شود

- هیچ طرفی مسئول خسارت نیست